校园恋爱小程序「寻觅」

投资人立项书 · Investor Pitch

文档版本：v2.0
编制日期：2026-08-20

目录

文档说明

一、执行摘要

二、项目概述

三、市场背景与用户痛点

四、产品与功能体系

五、商业模式

六、技术可行性（简要）

七、发展路线图与里程碑

八、团队

九、结论

校园恋爱小程序「寻觅」（Xunmi）立项书

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 校园恋爱小程序「寻觅」（ Xunmi ）立项书 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 编制日期 | 2026-08-20 |

一、执行摘要

「寻觅」（Xunmi）是一款面向高校在校学生的微信小程序，专注于校园场景下的恋爱匹配与破冰社交。 项目已完成从 0 到 1 的产品研发，并于 2026-08-20 完成像素级 UI 一致性重构，整体研发已达可发布候选（Release Candidate）标准。

市场机会（真实数据）：教育部《2024 年全国教育事业发展统计公报》显示全国高等教育在学总规模 4846 万人；艾媒咨询显示 2025 年中国互联网婚恋交友市场规模 103.5 亿元（首破百亿）；灼识咨询援引 2024 年中国在线情感社交市场 226 亿元、预计 2029 年达 757 亿元——校园垂直恋爱赛道兼具规模基数与供给空白。

核心亮点：

- 产品完整度高——已建成覆盖"发现推荐 → 匹配 → 破冰沟通 → 社区沉淀 → 商业化"的完整功能链路，包含发现、匹配中心、悄悄话、附近的人、村落社区、活动、钱包等 15 类核心模块。

- 商业化路径清晰——已形成以"交友币（coins）+ 悄悄话付费留言"为核心的闭环变现通道，计费具备幂等与退款保障；VIP 权益与聊天红包经决策已分别暂缓、下线，路线聚焦。

- 技术底座扎实——采用 uni-app + Vue 3 + TypeScript 前端、Spring Boot 3 + Java 17 后端、MySQL 8 + Redis 7 数据层、Docker Compose 部署与 Prometheus / Grafana 监控，架构现代、可运维。

- 临门一脚明确——剩余工作集中于真机验收、少量组件与动效补齐、后端接口对齐与微信审核提交，路线清晰，剩余为发布前的确定性工作项，确切上线时点取决于真机验收进度与微信审核时长。

本轮诉求预览：以本立项书确认项目立项与发布准备节奏，并启动融资沟通。

- 项目概述

2.1 项目简介

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 校园恋爱小程序「寻觅」（ Xunmi ） |
| 项目类型 | 微信小程序 · 校园垂直社交 / 恋爱匹配 |
| 载体平台 | 微信小程序（依托微信登录与支付生态） |
| 建设单位 | 南京皓瀚星网络科技有限公司 |
| 项目负责人 | 胡艺篷 |
| 当前版本 | v2.1 |

2.2 当前研发状态（已核实事实）

项目已完成从原型到发布候选的完整研发，当前版本 v2.1 已完成设计契约重构与全量像素级 UI 一致性重构（2026-08-20），整体研发已达可发布候选（Release Candidate）标准，研发侧风险已大幅收敛。代码规模上已建成 65 张数据表、50+ 后端接口、15 类核心功能模块，并配套 API 契约与运维监控体系。

2.3 品牌定位与差异化

「寻觅」相信：校园恋爱，值得被认真而温柔地对待。

我们不做泛社交的流量生意，而是深耕高校这一高信任场景，用产品把"想认识人"变成"自然地认识对的人"。

真实校园，信任为先：限定在校场景 + 微信身份，过滤虚假与骚扰，让每一次匹配都更可信——这是「寻觅」的信任底色。

破冰有温度：以悄悄话付费留言、临时匿名聊天、附近的人，把"开口难"变成"自然搭讪"，降低陌生人首轮触达门槛。

关系能沉淀：村落（校园社区）、活动、兴趣把一次心动延伸为持续连接与日常留存，而非"用完即走"的快餐匹配。

质感即品牌：统一 Design Token 设计契约，全量页面视觉一致、细腻克制，以"认真恋爱"的调性传递品牌质感。

三、市场背景与用户痛点

3.1 市场基数（真实数据）

高校用户池：教育部《2024 年全国教育事业发展统计公报》显示，全国各种形式高等教育在学总规模 4846 万人，普通 / 职业本专科在校生 3891 万，高等学校 3119 所，高等教育毛入学率 60.8%——规模庞大且天然高频使用微信。

婚恋社交大盘：艾媒咨询数据，2025 年中国互联网婚恋交友市场规模 103.5 亿元（同比 +5.61%，首次破百亿）；灼识咨询援引，2024 年中国在线情感社交市场 226 亿元、用户约 2.8 亿，预计 2029 年达 757 亿元。

需求刚性：公开报道显示，2024 年我国单身人口约 2.4 亿（占总人口 17%），20–40 岁适婚人群约 3 亿，"催婚焦虑"持续放大情感社交需求。

3.2 校园垂直的真实需求验证

校园案例：上海交大校内恋爱匹配平台 SJTU Date 于 2025-03 上线，一周注册超 7000 人、首轮 2400 人成功匹配，印证高校恋爱需求强、爆发快、信任门槛低（同校邮箱注册）。

供给空白：泛社交平台（陌陌 / 探探 / Soul）校园身份弱、信任成本高；高学历婚恋平台（青藤之恋）主要面向毕业生 / 研究生；"可信同校 + 轻关系破冰"尚未被结构化满足——这正是「寻觅」的切入位。

3.3 核心痛点（由产品功能反证）

| 痛点 | 行业佐证 | 对应产品解法 |
| --- | --- | --- |
| 陌生人首轮触达门槛高、易冷场 | 艾媒： 42% 用户担忧对象信息虚假、 41.3% 担忧隐私泄露 | 悄悄话（付费留言）、临时匿名聊天降低破冰成本 |
| 校内弱关系发现效率低 | 泛平台同校场景缺失 | 附近的人、兴趣选择、搜索精准定位同校同好 |
| 匹配后缺乏持续关系承载 | 纯滑卡留存弱 | 村落（校园社区）、活动、每日签到提升留存 |
| 信任与安全顾虑 | 行业信任危机突出 | 校园身份场景 + 后端鉴权（ Token v2 ） + 计费幂等保障 |

3.4 为什么是现在 / 为什么是我们

微信小程序降低安装与试用门槛、贴合学生习惯；项目已完成从启动到发布候选的完整研发，功能链路齐备、商业化闭环跑通——具备低成本验证、快速放量的前提。

数据来源：教育部《2024 年全国教育事业发展统计公报》（2025-06）、艾媒咨询《2025 中国婚恋社交服务市场研究报告》、灼识咨询（引自米连科技港交所招股书）、上观新闻 SJTU Date 报道、21 财经等公开资料。

四、产品与功能体系

4.1 用户对象

| 用户对象 | 特征 | 与产品关系 |
| --- | --- | --- |
| 高校单身在校学生 | 有真实婚恋与社交需求，高频使用微信，信任同校弱关系 | 核心使用群体：发现、匹配、破冰、社区、消费 |
| 平台运营方 | 负责内容治理、活动运营与合规 | 通过 Admin 后台维系社区健康与活跃 |

4.2 核心功能模块

| 编号 | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F01 | 发现与推荐 | 基于兴趣与行为的推荐流（ v3.1 发现聚合） |
| F02 | 匹配中心 | Intent 意图匹配核心 |
| F03 | 悄悄话 | 付费留言（ whisper_message ），核心变现触点 |
| F04 | 附近的人 | 同校 / 同场景地理发现 |
| F05 | 他人主页 | 用户公开资料与动态 |
| F06 | 我的主页 | 个人资料与设置 |
| F07 | 消息 | 聊天 + 临时匿名聊天 |
| F08 | 兴趣选择 | 匹配与推荐的特征输入 |
| F09 | 搜索 | 精准检索同好 |
| F10 | 每日签到 | 留存与活跃激励 |
| F11 | 村落（校园社区） | 校园主题社区沉淀 |
| F12 | 活动 | 线上线下活动运营 |
| F13 | 钱包 · 交友币 | coins 计费闭环（幂等 / 退款） |
| F14 | VIP | 暂缓 ，占位说明，客户端入口已下线 |
| F15 | Admin 后台 | 运营与治理 |

范围外：聊天红包功能已移除。

4.3 产品体验亮点

统一 Design Token v2.1 设计契约，全量页面视觉一致、像素级还原。

轻量小程序入口，免下载、即开即用，贴合学生使用习惯。

破冰 → 匹配 → 社区 → 变现 闭环体验连贯。

五、商业模式

5.1 商业化现状（已跑通）

| 通道 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 交友币（ coins ） | 运行中 | 虚拟币充值与消费，计费具备幂等与退款保障 |
| 悄悄话付费留言 | 运行中 | 以付费留言作为核心破冰变现触点 |
| VIP 会员权益 | 暂缓 | 经决策暂缓，客户端入口已下线，仅保留占位说明 |
| 聊天红包 | 已移除 | 功能已下线，相关代码已清理 |

5.2 商业化逻辑

以"低门槛免费匹配 + 高意愿付费破冰"组合，把高频免费行为转化为低频高客单价的付费触点；交友币作为通用计量，平滑多场景付费。

5.3 未来商业化空间

会员订阅、增值匹配、活动付费、校园商家合作等方向的延展空间，待融资后结合运营数据验证。

5.4 行业变现参照（真实标杆）

伊对（米连科技）：2025-09 递交港交所招股书；2024 年营收 23.73 亿元、平均月活 990 万、月付费用户 120 万（付费率约 12%）、净利润 1.46 亿元——验证"虚拟币 / 会员 + 互动"情感社交模式可规模化盈利。

付费意愿：行业头部付费用户 ARPU（2025）珍爱网 428 元、百合佳缘 395 元、青藤之恋 512 元，用户为高质量、高隐私匹配付费意愿持续增强。

对「寻觅」的启示：以 coins + 悄悄话双通道切入，单位经济可对标上述标杆；校园场景信任更高、获客成本更低，具备更优变现效率空间。

六、技术可行性（简要）

6.1 总体架构

接入层   Nginx（反向代理 / 静态托管）
   ↓
客户端   uni-app + Vue 3 + TypeScript + Pinia（状态管理）
   ↓
服务层   Spring Boot 3 / Java 17 / Spring Security + JWT（Token v2）/ JPA·MyBatis
   ↓
数据层   MySQL 8（业务数据） + Redis 7（缓存 / 会话）
运行时   Docker Compose 部署；Prometheus / Grafana / Alertmanager 监控告警

6.2 技术选型

| 层 | 选型 |
| --- | --- |
| 前端 | uni-app 、 Vue 3 、 TypeScript 、 Pinia |
| 后端 | Spring Boot 3 、 Java 17 、 Spring Security 、 JWT 、 JPA / MyBatis |
| 数据 | MySQL 8 、 Redis 7 |
| 部署与监控 | Docker Compose 、 Nginx 、 Prometheus 、 Grafana 、 Alertmanager |
| 平台集成 | 微信小程序（微信登录 / 支付等接入） |

6.3 研发成熟度

项目已完成从 0 到 1 的完整研发与一轮全量 UI 重构，接口规模达 50+ Controller / 200+ 端点、数据层 65 张表，并已配套 API 契约、运维监控、灰度与灾难恢复预案——工程侧已达可发布标准，剩余为验收与合规动作（见第七节）。

七、发展路线图与里程碑

7.1 总体节奏：四阶段成长路径

项目以"先发布、再验证、后扩张"的节奏推进。阶段一是当前确定的发布准备（时长待定），阶段二至四为融资后的成长框架，其量化指标将随运营验证动态校准，不在此编造。

| 阶段 | 时间口径 | 核心目标 | 价值解锁 | 资金对齐 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 发布准备 | 当前 ~ 上线（时长待定） | 真机验收、组件 / 动效补齐、 RC 、过审上线 | 产品从 0 到 1 面市 | 本轮启动资金 |
| 阶段二 验证增长 | 上线后 0–6 个月 | 单校密度、留存与付费转化验证 | 验证单位经济，放量决策依据 | 本轮主体资金 |
| 阶段三 规模扩张 | 上线后 6–18 个月 | 多校复制、区域密度、团队补齐 | 规模与营收跃升 | 下一轮 / 营收滚动 |
| 阶段四 商业化深化 | 上线后 18 个月 + | VIP 重启评估、商家合作、生态壁垒 | 多元变现与护城河 | 战略 / 盈利滚动 |

阶段二至四为规划框架，具体时间以 M5 实际上线为 T0 顺延；阶段性量化目标将在运营中动态校准。

7.2 阶段一：发布准备（当前 → 上线，时长待定）

7.2.1 已完成里程碑（事实）

M0 像素级重构完成（2026-08-20）：全量 UI 一致性达发布标准，研发风险已大幅收敛。

7.2.2 计划里程碑（次序确定，时点待定）

当前处于发布准备阶段，剩余工作项与先后次序已明确，但确切上线时点取决于真机验收进度与微信审核时长，暂不锁定具体日历日期。

| 里程碑 | 阶段 | 内容 | 前置 / 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 真机验收 | 发布准备 | 多机型真机验证与缺陷修复 | 启动即进行 | 待启动 |
| M2 组件 · 动效 · 后端对齐 | 发布准备 | 补齐新组件、动效与接口对齐 | 依赖 M1 验收完成 | 待启动 |
| M3 商业化路线冻结（决策门） | 决策门 | 冻结路线、避免范围漂移 | 可与 M1 / M2 并行 | 待启动 |
| M4 发布候选 RC 就绪 | 发布 | RC 构建 + 灰度演练 + 监控联调 | 依赖 M2 完成 | 待启动 |
| M5 微信审核通过 · 正式上线 | 发布 | 提交审核、问题响应、灰度放量 | 依赖 M4 ；审核时长为外部不可控变量 | 待启动 |

7.2.3 关键路径

真机验收（M1）→ 组件/动效/后端对齐（M2）→ 发布候选（M4）→ 微信审核上线（M5）。M3 为并行决策门，不阻塞关键路径。微信审核时长为外部不可控变量，是上线时点的主要不确定因素。

7.3 阶段二：上市后验证增长（上线后 0–6 个月）

核心目标：在首批试点高校验证"密度—留存—付费"的单位经济模型，为规模扩张与下一轮融资积累数据。

| 里程碑 | 内容 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| G1 单校密度验证 | 首批试点高校达成活跃密度与社区氛围 | 覆盖高校数、单校活跃用户 |
| G2 留存与付费验证 | 验证留存曲线与付费转化，对标行业付费率 ~12% 、 ARPU 395–512 元 | 次留 / 30 留、付费率、 ARPU |
| G3 产品与生态打磨 | 村落 / 活动 / 兴趣活跃度与破冰体验优化 | 社区活跃、悄悄话转化 |

价值解锁：确认单位经济可跑通，形成可复制的"单校模型"，作为阶段三放量与第一轮机构融资的核心论据。

7.4 阶段三：规模扩张（上线后 6–18 个月）

核心目标：将验证成功的单校模型向多校、多区域复制，建立校园密度网络，并补齐产品/运营/市场/合规团队。

复制扩张：从试点高校走向区域集群，逐步覆盖更广高校网络。

增长投入：校园推广、活动运营、品牌渗透，依托微信生态与校园 KOC 放大获客效率。

团队补齐：随融资到位完善产品、运营、市场与合规编制，缓解执行资源集中度。

规模里程碑：用户规模、营收阶梯（以 SAM 校园潜在用户约 2300 万为方向锚点）。

7.5 阶段四：商业化深化（上线后 18 个月+）

核心目标：在验证与规模基础上，深化变现与壁垒，构建可持续的校园情感社交生态。

变现延展：基于运营数据重启评估 VIP 会员权益（当前暂缓）、拓展活动付费、校园商家合作等多元通道。

生态壁垒：以"村落社区 + 活动 + 兴趣"沉淀持续关系，形成高信任校园场景护城河，提升迁移成本与留存。

战略选项：区域密度成熟后可评估横向品类延伸或平台化开放能力。

7.6 融资节奏与里程碑对齐

本轮资金主要支撑阶段一（发布准备）与阶段二（验证增长）起步；阶段三起可由营收滚动或下一轮融资接力。

关键资金里程碑：M4（RC 就绪）前完成团队补齐；M5（上线）前完成合规与首轮推广预算到位；阶段二末（G1–G3 达标）触发规模扩张与下一轮融资决策。

八、团队

项目由南京皓瀚星网络科技有限公司孵化，核心负责人一人统筹产品、研发与运营全局，团队为一体化小队协同推进。

九、结论

「寻觅」已完成从 0 到 1 的完整研发，产品链路齐备、商业化闭环跑通、技术底座稳定，并于 2026-08-20 达到像素级发布标准。项目具备进入发布准备与融资放大阶段的条件：剩余工作清晰可控，核心不确定项为微信审核时点与团队补齐节奏。

建议据此立项，并启动融资沟通，以团队与推广资源放大已验证的产品价值。